Об утверждении муниципальной

адресной программы по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда

на территории Верещагинского

городского округа на 2019-2025 годы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства»,  Постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 года», руководствуясь Уставом муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского края,

администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Верещагинского городского округа на 2019 -2025 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Заря».

3. Постановление разместить на официальном сайте Верещагинского городского округа.

4. Признать утратившими силу:

4.1. постановление администрации Верещагинского муниципального района от 19 июля 2019 г. № 254-01-01-564 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Верещагинского городского округа на 2019 -2025 годы»;

4.2. постановление администрации Верещагинского муниципального района от 19 декабря 2019 г. № 254-01-01-1730 «О внесении изменений в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Верещагинского городского округа на 2019 -2025 годы».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Юркова Е.П.

Глава городского округа –

глава администрации Верещагинского

городского округа Пермского края						С.В. Кондратьев

УТВЕРЖДЕНА                       Постановлением администрации Верещагинского городского округа от 20.02.2020

№ 254-01-01-273

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  на территории Верещагинского городского округа

на 2019-2025 годы

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Верещагинского городского округа на 2019-2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства»; Постановление Правительства Пермского края от 29.03.2019 № 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 года» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Верещагинского городского округа Пермского края |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Граждане, проживающие в домах, признанных аварийными после 01 января 2012 года |
| Цели и задачи программы | 1. Основными целями Программы являются: 1.1. переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 1.2. создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 1.3. ликвидация аварийного жилищного фонда; 1.4. снижение социальной напряженности в обществе; 1.5. использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства. 2. В соответствии с намеченными целями основными задачами являются: 2.1. переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 2.2. ликвидация аварийного жилищного фонда; 2.3. использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Снижение количества аварийного жилищного фонда, создание на территории Верещагинского городского округа безопасных и благоприятных условий для проживания населения; повышение уровня благоустроенности территории округа |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа утверждается на период с 1 января 2019 года по 1 сентября 2025 года и реализуется в шесть этапов: 1-й этап - 1 января 2019 г. - 31 декабря 2020 г.; 2-й этап - 1 января 2020 г. - 31 декабря 2021 г.; 3-й этап - 1 января 2021 г. - 31 декабря 2022 г.; 4-й этап - 1 января 2022 г. - 31 декабря 2023 г.; 5-й этап - 1 января 2023 г. - 31 декабря 2024 г.; 6-й этап - 1 января 2024 г. - 1 сентября 2025 г. |
| Целевые показатели программы | За счёт Программы предусматривается ликвидация аварийного жилищного фонда 4479,40 кв.м. с переселением 285 человек из 19 многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года |
| Объёмы и источники финансирования программы | Финансирование Программы осуществляется за счёт средств Фонда, бюджета Пермского края и местного бюджет. Объем финансирования реализации Программы на 2019-2025 годы составляет 164 847 888,40 руб., в том числе по годам: 2019 год – 0,00 руб. 2020 год – 86 511 866,80 руб. 2021 год – 78 336 021,60 руб. 2022 год – 0,00 руб. 2023 год – 0,00 руб. 2024 год – 0,00 руб. |

1. Общая характеристика текущего состояния жилищного фонда

на территории  Верещагинского городского округа и планируемое использования земельных участков, высвобождающихся после сноса многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы

Объектом рассмотрения Программы является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных после 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В настоящее время органы местного самоуправления не в состоянии самостоятельно решить проблемы, связанные с предоставлением жилья гражданам, проживающим в домах, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу. Это связано в первую очередь с отсутствием свободного муниципального жилья, отвечающего требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, а также отсутствием финансовой возможности приобретения жилых помещений в муниципальную собственность.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Проживающие в аварийных домах граждане не в состоянии на собственные средства приобрести жилье удовлетворительного качества. Поэтому проблему переселения граждан Верещагинского городского округа из аварийного жилья необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств бюджетов разных уровней, с учётом действующего федерального и краевого законодательства.

Жилищное законодательство гарантирует гражданам, проживающим в аварийных многоквартирных жилых домах на условиях договора социального найма, право на получение благоустроенных, применительно к условиям данного населённого пункта, жилых помещений, равнозначных по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающих установленным жилищным законодательством требованиям.

Земельные участки, высвобождающиеся после сноса многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы, планируются для строительства объектов социальной инфраструктуры и объектов жилищного строительства.

Характеристика земельных участков, высвобождающихся после сноса многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы при- ведена в Таблице 1.

| № п/п | Адрес земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м. | Территориальная зона | Планируемые цели использования после сноса многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пермский край, г. Верещагино, ул. 12 Декабря, д. 88 | 59:16:0010313:43 | 1695 | Ж-2 |  |
| 2 | Пермский край, г. Верещагино, ул. 12 Декабря, д. 89 | 59:16:0010314:87 | 362 | Ж-2 |  |
| 3 | Пермский край, г. Верещагино, ул. 50 лет Октября, д. 87 | 59:16:0010311:24 | 4395 | Ж-2 |  |
| 4 | Пермский край, г. Верещагино, ул. 50 лет Октября, д. 89 | 59:16:0010311:23 | 5672 | Ж-2 |  |
| 5 | Пермский край, г. Верещагино, ул. 8 Марта, д. 9а | 59:16:0010124:20 | 552 | О-2 |  |
| 6 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Депутатская, д. 16а | - | - | Ж-3 |  |
| 7 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 24 | 59:16:0010306:60 | 5777 | Ж2 |  |
| 8 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 53 | 59:16:0010313:30 | 2091 | Ж-2 |  |
| 9 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 55а | 59:16:0010313:20 | 1219 | Ж-2 |  |
| 10 | Пермский край, г. Верещагино, ул. К. Маркса, д. 146 | - | - | Ж-30 |  |
| 11 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, д. 55 | 59:16:0010124:25 | 805 | Ж-3-1 |  |
| 12 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, д. 80 | 59:16:0010115:21 | 624 | Ж-3-1 |  |
| 13 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Рудого, д. 95 | - | - | Ж-3 |  |
| 14 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Садовая, д. 44 | 59:16:0010124:110 | 944 | О-2 |  |
| 15 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Свердлова, д. 28а | 59:16:0010132:53 | 512 | Ж-3 |  |
| 16 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Свободы, д. 63 | 59:16:0010122:18 | 139 | О-1 |  |
| 17 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Ульяновская, д. 15 | 59:16:0010326:83 | 911 | Ж-2 |  |
| 18 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Ульяновская, д. 17 | 59:16:0010326:80 | 1467 | Ж-2 |  |
| 19 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Ульяновская, д. 17а | - | - | Ж-2 |  |

2. Цель и задачи Программы

2.1. Программа разработана в целях реализации на территории Верещагинского городского округа региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы и переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными после 01 января 2012 года.

2.2. Основными целями Программы являются:

2.2.1. переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

2.2.2. создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

2.2.3. ликвидация аварийного жилищного фонда;

2.2.4. снижение социальной напряженности в обществе;

2.2.5. использование земельных участков, освободившихся после сноса признанных аварийными многоквартирных домов, под строительство новых объектов капитального строительства.

2.3. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

2.3.1. переселить граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01 января 2012 года, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;

2.3.2. создать безопасные и благоприятные условия для проживания граждан;

2.3.3. ликвидировать  аварийный  жилищный фонд и создать условий для развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом.

3.  Этапы и сроки реализации Программы

3.1. Программа утверждается на период с 1 января 2019 года до 1 сентября 2025 года и реализуется в шесть этапов.

3.2. Сроки реализации этапа и размер этапа приведены в таблице 2:

| Этап | Сроки реализации этапа | Размер этапа (кв. м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-й этап (2019 г.) | 1 января 2019 г. - 31 декабря 2020 г. | 0 |
| 2-й этап (2020 г.) | 1 января 2020 г. - 31 декабря 2021 г. | 2305,00 |
| 3-й этап (2021 г.) | 1 января 2021 г. - 31 декабря 2022 г. | 2174,40 |
| 4-й этап (2022 г.) | 1 января 2022 г. - 31 декабря 2023 г. | 0,00 |
| 5-й этап (2023 г.) | 1 января 2023 г. - 31 декабря 2024 г. | 0,00 |
| 6-й этап (2024 г.) | 1 января 2024 г. - 1 сентября 2025 г. | 0,00 |

4. Объемы и источники финансирования Программы

4.1. Программа реализуется за счет средств Фонда, бюджета Пермского края, местных бюджетов.

4.2. Стоимость выполнения Программы на 1 этапе определена исходя из площади расселяемых жилых помещений, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, и размера социальных выплат, выплачиваемых гражданам в 2019 году в соответствии с Порядком предоставления социальной выплаты гражданам в рамках реализации региональной адресной программы по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2012 года, и мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2012 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 30 мая 2018 г. № 286-п (далее - Порядок предоставления социальной выплаты). Социальная выплата, предусмотренная Порядком предоставления социальной выплаты, предоставляется за счет средств бюджета Пермского края и местных бюджетов.

4.3. Объем финансирования на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м этапах Программы определен с учетом средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений, утвержденной на II квартал 2019 года Постановлением Правительства Пермского края от 14 марта 2019 г. № 177-п.

Объемы финансирования мероприятий 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го этапов Программы подлежат уточнению в случае внесения изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, изменения порядка и способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также с учетом инфляции.

4.4. Объем финансирования Программы по годам приведен в таблице 3.

| № п/п | Наименование показателя | Объемы финансирования Программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего (руб.) | В том числе |
|  |  |  | Средства Фонда (руб.) | Средства бюджета Пермского края (руб.) | Средства местного бюджета (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по Верещагинскому городскому округу, в том числе: | 164847888,40 | 156605493,98 | 8242394,42 | 0,00 |
| 1 | 1-й этап (2019) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2-й этап (2020) | 86511866,80 | 82186273,46 | 4325593,34 | 0,00 |
| 3 | 3-й этап (2021) | 78336021,60 | 74419220,52 | 3916801,08 | 0,00 |
| 4 | 4-й этап (2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5-й этап (2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6-й этап (2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.5. План-график финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, за счет средств Фонда Программы по годам приведен в таблице 4.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Финансирование в 2019 году | Финансирование в 2020 году | Этап 2021 года | Этап 2022 года | Этап 2023 года | Этап 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | этап 2019 | этап 2020 | Всего | этап 2019 | этап 2020 | Всего |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Верещагинский городской округ Пермского края | 0,00 | 25590784,45 | 25590784,45 | 0,00 | 56595489,01 | 56595489,01 | 74419220,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 5. Обоснование объема средств для финансирования Программы

5.1. Объем финансирования на проведение в рамках реализации Программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера выкупной цены за изымаемое жилое помещение, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и сроки их расселения в рамках Программы, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

5.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

предоставление жилых помещений путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений;

предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;

путем выплаты собственникам возмещения за изымаемые в муниципальную собственность жилые помещения;

путем предоставления гражданам социальных выплат на приобретение жилых помещений в соответствии с Порядком предоставления социальной выплаты.

5.3. Размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется в соответствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Стоимость изымаемого жилого помещения определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости жилого помещения, составленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

5.4. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. В случае если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости предоставляемого жилого помещения, собственник обязан оплатить разницу в стоимости помещений. Порядок и сроки оплаты определяются соглашением с собственником жилого помещения, при этом срок оплаты не может быть установлен позднее 25 декабря года, в котором заключено соглашение с собственником, а при заключении такого соглашения в 2025 году срок оплаты разницы в стоимости помещений устанавливается не позднее 25 августа 2025 года.

5.5. Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, планируемый размер социальной выплаты, выплачиваемой гражданам в 2019 году, устанавливаются на основании данных, представленных в заявках муниципальных образований Пермского края.

## 6. Реализация мероприятий Программы

6.1. План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

6.2. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

6.3. Требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках Программы, приведены в приложении 4 к настоящей Программе.

6.4. Контроль за ходом реализации Программ возлагается заместитель главы администрации Верещагинского городского округа Юркова Е.П.

## 7. Результаты выполнения Программы

7.1. В рамках Программы будет ликвидирован аварийный жилищный фонд общей площадью 4479,40 кв. м, переселено в благоустроенное жилье 285 человек.

7.2. Реализация Программы обеспечит:

-  создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-  ликвидацию аварийного жилищного фонда;

-  снижение социальной напряженности в обществе;

-  использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства.

7.2. Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведены в приложении 5 к настоящей Программе.

# Приложение 1

# к муниципальной адресной программе по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда на территории Верещагинского городского округа на 2019-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными

до 1 января 2017 года

|  | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего подлежит расселению в 2019-2025 годах по Верещагинскому городскому округу | x | x | 4479,40 | 285 | x |
| 1 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, д. 88 | 1959 | 27.12.2016 | 409,8 | 12 | 31.12.2022 |
| 2 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, д. 89 | 1967 | 12.07.2016 | 471,60 | 26 | 31.12.2022 |
| 3 | г. Верещагино, ул. 50 лет Октября, д. 87 | 1938 | 27.12.2016 | 392,10 | 32 | 31.12.2022 |
| 4 | г. Верещагино, ул. 50 лет Октября, д. 89 | 1937 | 27.10.2016 | 527,60 | 27 | 31.12.2022 |
| 5 | г. Верещагино, ул. 8 Марта, д. 9а | 1961 | 17.07.2013 | 79,30 | 7 | 31.12.2022 |
| 6 | г. Верещагино, ул. Депутатская, д. 16а | 1948 | 04.05.2016 | 74,80 | 3 | 31.12.2021 |
| 7 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 24 | 1940 | 23.05.2016 | 493,30 | 31 | 31.12.2022 |
| 8 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 53 | 1950 | 15.11.2016 | 407,50 | 27 | 01.09.2025 |
| 9 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 55а | 1959 | 27.12.2016 | 366,30 | 22 | 01.09.2025 |
| 10 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, д. 146 | 1957 | 18.07.2013 | 116,90 | 9 | 31.12.2021 |
| 11 | г. Верещагино, ул. Октябрьская, д. 55 | 1939 | 18.07.2013 | 121,10 | 16 | 31.12.2022 |
| 12 | г. Верещагино, ул. Октябрьская, д. 80 | 1937 | 02.07.2014 | 25,60 | 4 | 31.12.2021 |
| 13 | г. Верещагино, ул. Рудого, д. 95 | 1982 | 02.07.2014 | 72,70 | 9 | 31.12.2021 |
| 14 | г. Верещагино, ул. Садовая, д. 44 | 1918 | 27.10.2016 | 107,10 | 7 | 01.09.2025 |
| 15 | г. Верещагино, ул. Свердлова, д. 28а | 1958 | 27.12.2016 | 21,60 | 1 | 31.12.2021 |
| 16 | г. Верещагино, ул. Свободы, д. 63 | 1937 | 04.05.2016 | 110,80 | 5 | 31.12.2022 |
| 17 | г. Верещагино, ул. Ульяновская, д. 15 | 1974 | 30.12.2016 | 21,00 | 4 | 31.12.2021 |
| 18 | г. Верещагино, ул. Ульяновская, д. 17 | 1966 | 22.01.2015 | 327,00 | 23 | 31.12.2021 |
| 19 | г. Верещагино, ул. Ульяновская, д. 17а | 1966 | 28.07.2015 | 323,20 | 20 | 31.12.2022 |

# Приложение 2

# к муниципальной адресной программе по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда на территории Верещагинского городского округа на 2019-2025 годы

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года,

по способам переселения

| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках Программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках Программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд |  | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч. | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В строящихся домах | В домах, введенных в эксплуатацию |  |
|  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по программе переселения на территории Верещагинского городского округа на 2019 – 2025 годы | 4479,40 | 1837,30 | 1837,30 | 56941601,60 | 0,0 | 0,0 | 2642,10 | 2642,10 | 107906286,80 | 0,0 | 0,0 | 2584,40 | 106118048,40 | 0,0 | 0,0 | 57,70 | 1788238,40 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года по Верещагинскому городскому округу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года по Верещагинскому городскому округу | 2305,00 | 750,10 | 750,10 | 23247099,20 | 0,00 | 0,00 | 1554,90 | 1554,90 | 63264767,60 | 0,00 | 0,00 | 1497,20 | 61476529,20 | 0,00 | 0,00 | 57,70 | 1788238,40 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года по Верещагинскому городскому округу | 2174,40 | 1087,20 | 1087,20 | 33694502,40 | 0,00 | 0,00 | 1087,20 | 1087,20 | 44641519,20 | 0,00 | 0,00 | 1087,20 | 44641519,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года по Верещагинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года по Верещагинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Всего по этапу 2024 года по Верещагинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Приложение 3

# к муниципальной адресной программе по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда на территории Верещагинского городского округа на 2019-2025 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ <*>) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по программе переселения на территории Верещагинского городского округа на 2019 – 2025 годы | 285 | 114 | 84 | 30 | 4479,40 | 3359,70 | 1119,7 | 164847888,40 | 156605493,98 | 8242394,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года по Верещагинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года по Верещагинскому городскому округу | 157 | 62 | 37 | 25 | 2305,00 | 1476,80 | 828,20 | 86511866,80 | 82186273,46 | 4325593,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года по Верещагинскому городскому округу | 128 | 52 | 47 | 5 | 2174,40 | 1882,90 | 291,50 | 78336021,60 | 74419220,52 | 3916801,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года по Верещагинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года по Верещагинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Всего по этапу 2024 года по Верещагинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Приложение 4

# к муниципальной адресной программе по

# по переселению граждан из аварийного

# жилищного фонда на территории Верещагинского городского округа на 2019- 2025 годы

ТРЕБОВАНИЯ

к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках

региональной программы по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда на территории Пермского края

Данные требования рекомендуется учитывать муниципальным заказчикам при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации Программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

Требования к жилым помещениям, приобретаемым по контрактам на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, устанавливаются муниципальным заказчиком самостоятельно.

| N п/п | Наименование требования | Содержание требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требования к проектной документации на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть установлены таким образом, чтобы в процессе строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями: Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003"; СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах"; СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений"; СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения". Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации". Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" (с изменениями и дополнениями) |
| 2 | Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | Строящиеся дома должны иметь: 1. положительное заключение проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы в отношении проектной документации на строительство дома; 2. несущие строительные конструкции должны быть выполнены из следующих материалов: а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением; б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций; в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций. Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIP панелей, металлических сэндвич-панелей; 3. подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям; 4. санитарный узел (раздельный или совмещенный), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину; 5. внутридомовые инженерные системы, включая системы: а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией); б) холодного водоснабжения; в) водоотведения (канализации); г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией) с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания (в соответствии с проектной документацией); д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов); е) горячего водоснабжения; ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией); з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией); 6. в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения; 7. принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в соответствии с проектной документацией). Лифты рекомендуется оснащать: а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом; б) оборудованием для связи с диспетчером; в) аварийным освещением кабины лифта; г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении; д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении; 8. внесенные в Государственный реестр средства измерений, поверенные предприятиями-изготовителями, принятые в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующие установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях); 9. оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; 10. освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности; 11. при входах в подъезды дома освещение с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьки над входной дверью и утепленные дверные блоки с ручками и автодоводчиком; 12. во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и автодоводчиком; 13. отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всему периметру дома и обеспечивающую отвод воды от фундаментов; 14. организованный водосток; 15. благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией) |
| 3 | Требования к функциональному оснащению и отделке помещений | Построенные и приобретаемые для переселения граждан из аварийного жилищного фонда жилые помещения должны располагаться на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и должны быть: 1. оборудованы подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее): а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения; б) холодного водоснабжения; в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной); г) водоотведения (канализации); д) отопления (централизованного или автономного); е) вентиляции; ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией); з) внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией); 2. иметь чистовую отделку "под ключ", в том числе: а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком; б) межкомнатные двери с наличниками и ручками; в) легкосбрасываемые оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома (с возможностью открытия створок (фрамуг, форточек) в двух позициях) и подоконниками; г) вентиляционные решетки; д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры; е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям: звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией); мойку со смесителем и сифоном; умывальник со смесителем и сифоном; унитаз с сиденьем и сливным бачком; ванну с заземлением, со смесителем и сифоном; одно-, двухклавишные электровыключатели; электророзетки; выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры; газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением); радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел; в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе; г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(-их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(-их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях; д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки) |
| 4 | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования. Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 5 | Требование к энергоэффективности дома | Предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "В" согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 г. N 399/пр. Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома: предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, установленные вышеуказанными Правилами; производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности; проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности; выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией); проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации; выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией); проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками; устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками. Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 г. N 399/пр |
| 6 | Требования к эксплуатационной документации дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий-изготовителей механического, электрического, санитарно-технического и иного, включая лифтовое, оборудования, приборов учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлов управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, а также наличие Инструкции по эксплуатации многоквартирного дома, выполненной в соответствии с пунктом 10.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения" (в соответствии с проектной документацией). Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче заказчику |

# Приложение 5

# к муниципальной адресной программе по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда на территории Верещагинского городского округа на 2019-2025 годы

## Планируемые показатели переселения граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по программе переселения на территории Верещагинского городского округа на 2019 – 2025 годы |  | 807,80 | 2584,40 | 1087,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4479,40 | 0 | 36 | 179 | 70 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года по Верещагинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года по Верещагинскому городскому округу | x | 807,80 | 1497,20 | x | x | x | x | 2305,00 | x | 36 | 121 | x | x | x | x | 157 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года по Верещагинскому городскому округу | x | x | 1087,20 | 1087,20 | x | x | x | 2174,40 | x | x | 58 | 70 | x | x | x | 128 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года по Верещагинскому городскому округу | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года по Верещагинскому городскому округу | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | 0 |
| 6 | Всего по этапу 2024 года по Верещагинскому городскому округу | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |

# Text boxes

254-01-01-273

20.02.2020