

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОДУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 февраля 2013 года № 16

**Об утверждении муниципальной долгосрочной**

**целевой программы «Энергосбережение и**

**повышение энергетической эффективности**

**на территории Бородульского сельского**

**поселения на период 2013-2016 годов»**

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Пермского края от 16 сентября 2010г. № 649-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края на 2010-2015 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования Бородульское сельское поселение Верещагинского муниципального района Пермского края,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бородульского сельского поселения на период 2013-2016 годов».

2.Рекомендовать управляющим организациям, организациям коммунального комплекса, учреждениям культуры сельского поселения организовать работу по реализации мероприятий Программы.

3. Постановление вступает в силу с момента обнародования путем помещения текста в подшивки, которые находятся в библиотеках д. Бородули, д. Кукеты.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения – глава администрации

Бородульского сельского поселения А.П. Уточкин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Бородульского сельского

поселения от 08.02.2013 № 16

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ БОРОДУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2013-2016 ГОДОВ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бородульского сельского поселения на период 2013-2016 годов» (далее Программа) |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Федеральный закон от 06.11.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»  Постановления Правительства Пермского края от 16 сентября 2010г. № 649-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края на 2010-2015 годы» |
| Разработчик программы | Администрация Бородульского сельского поселения |
| Цели программы | - Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов за счет снижения удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления предприятий и организаций, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития;  - Обеспечение энергетических потребностей поселения при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды;  -Повышение эффективности существующих систем энергоснабжения поселения;  - Снижение потребности в дополнительных энергоресурсах при развитии поселения;  - Снижение потребности в энергоресурсах существующих потребителей;  - Обеспечение потребности в энергоресурсах за счет возобновляемых источников. |
| Задачи программы | - Проведение комплекса организационно- правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче, и потреблении энергетических ресурсов;  - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса;  - Введение энергетических паспортов, обеспечение учета объемов потребляемых энергетических ресурсов. |
| Сроки реализации программы | 2013-2016 годы |
| Источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 610,3тыс.руб., является ориентировочным и корректируется после разработки проектно-сметной документации на каждый объект.  Источники: средства бюджета Бородульского сельского поселения, средства краевого бюджета (при условии долевого софинансирования), внебюджетные средства |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Наличие в органах местного самоуправления, многоквартирных домах энергетических паспортов;  - Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования;  - Полный переход на приборный учет расчетов с ЖКХ;  - Создание муниципальной нормативно- правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. |
| Организация контроля за реализацией программы | - Контроль за реализацией программы осуществляет глава сельского поселения;  - исполнители программы 1 раз в год представляют информацию о ходе реализации мероприятий, предусмотренных программой. По мере исполнения мероприятия программы уточняются и корректируются. |

1. Общие положения

Настоящая Программа разработана в целях реализации на территории Бородульского сельского поселения Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми для реализации названного федерального закона.

Программа является планом деятельности администрации Бородульского сельского поселения (далее – поселение) по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Бородульскому сельском поселении на период 2013-2016 годов.

2. Содержание проблемы

Основной целью повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов.

В связи с ежегодным ростом тарифов на энергетические ресурсы экономия и строгий учет самих ресурсов становятся очень актуальными, так как будут являться главным фактором снижения платы за них.

Реализация Программы позволит экономить финансовые средства, выявить объекты с высокими потерями, контролировать результаты внедрения энергосберегающих мероприятий.

Организация приборного учета на объектах бюджетной сферы поселения особенно необходима, так как позволит снизить расходы на оплату коммунальных услуг и тем самым ослабить платежное бремя для бюджета поселения.

Только после преимущественного оснащения жилищного фонда поселения коллективными (общедомовыми) приборами учета появится реальная возможность оценить фактическое потребление энергетических ресурсов на территории Бородульского сельского поселения, управлять их потреблением и энергосбережением.

Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов позволит снизить их удельное потребление на 10-15% без снижения уровня комфортности жилищного фонда, кроме того, выявит фактический уровень потерь в коммунальных сетях и заставит организации коммунального комплекса, эксплуатирующие сети, заниматься обновлением коммуникаций, а управляющие компании своевременно выполнять ремонты внутридомовых инженерных сетей.

Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального хозяйства обеспечит снижение объемов потребления энергетических ресурсов и сокращение потерь ресурсов в сетях.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий настоящей Программы.

3. Основные цели и задачи Программы

Цели Программы - повышение энергетической эффективности экономики поселения и снижение расходов бюджета за счет рационального использования энергетических ресурсов, внедрения энергосберегающих технологий и повышения эффективности их использования, снижение энергоемкости оказываемых на территории поселения муниципальных услуг.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- провести комплекс организационно-правовых и технических мероприятий по управлению энергосбережением на территории поселения;

- повысить эффективность использования энергетических ресурсов в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры;

- повысить уровень оснащенности зданий и объектов муниципальной формы собственности, многоквартирных домов, систем коммунального комплекса приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- привлечь дополнительные внебюджетные средства на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- повысить уровень осведомленности потребителей в вопросах энергосбережения.

4. Срок и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2013-2016 годы.

Реализация мероприятий осуществляется поэтапно:

первый этап 2013 год – разработка нормативных правовых актов в целях реализации Программы, механизмов привлечения недостающих для реализации Программы финансовых ресурсов, реализация мероприятий, направленных на энергосбережение;

второй этап 2013-2016 годы – реализация мероприятий.

5. Мероприятия Программы

Система мероприятий по достижению целей Программы, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергетической эффективности на территории поселения:

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях поселения.

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры поселения.

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда поселения.

4. Информационное обеспечение мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 1.

6. Механизм реализации Программы

Планирование работ по выполнению мероприятий Программы осуществляется в планах администрации Бородульского сельского поселения. Расходы на выполнение указанных работ планируются в бюджете поселения на очередной финансовый год.

Мероприятия Программы могут выполняться путем участия поселения в реализации приоритетных региональных проектов «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы», «Муниципальные дороги» и иных региональных и инвестиционных проектов.

Координацию деятельности администрации Бородульского сельского поселения по организации выполнения мероприятий Программы осуществляет глава поселения - глава администрации. По выполнению Программы глава Бородульского сельского поселения проводит совещания.

Контроль целевого расходования бюджетных средств на реализацию программных мероприятий осуществляет начальник сектора экономики и финансов администрации Бородульского сельского поселения.

7. Контроль реализации Программы

Администрация Бородульского сельского поселения контролирует ход реализации Программы, анализирует отчетность о реализации программных мероприятий. На основании анализа отчетности проводит корректировку Программы, объемов финансирования, ежегодного перечня программных мероприятий, доводит изменения до исполнителей и размещает информацию о ходе реализации Программы в средствах массовой информации.

9. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличие в муниципальных учреждениях поселениях и многоквартирных домах энергетических паспортов;

- сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования;

- создание условий, обеспечивающих заинтересованность населения - собственников жилых помещений в многоквартирных жилых домах в рациональном использовании коммунальных ресурсов;

- повышение уровня оснащенности приборами учета потребляемых энергетических ресурсов в жилищном фонде поселения на 5%;

- уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов жилищного фонда поселения, оборудованного приборами учета на 10%.

Приложение №1

Перечень основных мероприятий Программы на период с 2013 по 2015 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Источник финансирования | Экономическая эффективность |
| 1 | Проведение обучения ответственных лиц по программе энергосбережения | 2013 год | Местный бюджет  20,0 т.р. |  |
| 2 | Внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы |  | Местный бюджет | Экономическая эффективность |
| 3 | Установка приборов учета электроэнергии на уличное освещение | 2013 год | Местный бюджет  25,0 т.р. | Будет установлено приборов учета, эффективность от установки составит 30,0 т.р. |
| 4 | Проведение ремонта уличного освещения | 2014 год  2015 год | Местный бюджет  300,0 т.р.  78,0 т.р. | Экономия электроэнергии при замене ламп составит 20,0 т.р. |
| 5 | Замена деревянных окон на энергоэффективные металлопластиковые с низкоэмиссионным стеклом | 2013 год  2014 год | Местный бюджет  20,0 т.р.  50,0 т.р. | Будет произведена замена 10 окон |
| 6 | Проектирование и установка прибора учета тепловой энергии | 2014 год  2015 год | Местный бюджет  70,0 т.р.  80,0 т.р. | Эффективность составит 11% экономии тепловой энергии |
| 7 | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами системы отопления | 2013 год | Местный бюджет  4,5 т.р. | Эффективность составит 8% экономии тепловой энергии |
| 8 | Проведение промывки систем отопления | 2014 год  2015 год | Местный бюджет  25,0  25,0 | Эффективность составит 12% экономии тепловой энергии |