ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

20.07.2017                                                                                               № 87

Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы "Содержание и развитие муниципального хозяйства  на территории Нижнегалинского  сельского поселения" за 2016 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Нижнегалинского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Нижнегалинского сельского поселения от 31.07.2015 года № 97,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить прилагаемый отчет о выполнении муниципальной программы "Содержание и развитие муниципального хозяйства  на территории Нижнегалинского  сельского поселения"за 2016 год.

- Постановление вступает в силу с момента обнародования путем помещения текста в подшивки, которые находятся в библиотеках и административных зданиях д. Нижнее Галино, д. Комары, Верещагинского муниципального района, Пермского края, а также с момента официального опубликования на  сайте НТТР; /VERADM. RU/.

- Контроль  исполнения Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения –

глава администрации

Нижнегалинского сельского поселения                                      В.Н.Косинец

Приложение

к постановлению администрации

Нижнегалинского сельского поселения

от 20.07.2017 года №87

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

"Содержание и развитие муниципального хозяйства  на территории Нижнегалинского  сельского поселения"за  2016 год

| Администратор программы | Администрация Нижнегалинского сельского поселения Верещагинского муниципального района Пермского края |
| --- | --- |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

В результате деятельности программы достигалась следующая цель: создание более комфортного проживания населения Нижнегалинского сельского поселения.

В течении 2016 года проводилось грейдирование и очистка дорог от снега всего на сумму 656,4 тыс. руб.; проведен ремонт дороги в д. Коротаево на сумму 376,3 тыс. руб.;

произведен окончательный расчет за покупку в 2015 году котла в котельную д. Комары в сумме 331,1 тыс. руб. и закуплен резервный котел в д. Комары на сумму 187,1 тыс. руб.;- приведена в нормативное состояние котельная д. Комары;

построен газовый модуль  в д. Нижнее Галино на сумму 6 328,9 тыс. руб.- что обеспечит переход на более современный и экономичный вид топлива, более качественное обеспечение населения услугами ЖКХ;

произведен ремонт 40 светильников и установка 11 новых, энергосберегающих светильников на уличном освещении;

проведен ремонт 45 метров водопровода в д. Елохи.

2. Оценка достигнутых целевых показателей (показателей результативности), причины невыполнения показателей.

| N п/п | Целевой показатель (показатель результативности), ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых проведена замена, км. | 0,05 | 0,045 | 90,0 | - |
| 2 | Количество объектов, на которых произведено ограждение, ед. | 1 | 0 | 0 | - |
| 3 | Количество объектов, на которых произведена замена котла, ед. | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 4 | Доля работающих светоточек в общем количестве установленных светоточек, % | 80 | 85 | 106,3 |  |
| 5 | Количество потребляемой электроэнергии для освещения улиц, кват | 60200 | 31058 | 51,6 |  |
| 6 | Количество отремонтированных объектов | 1 | 2 | 200 |  |
| 7 | Количество обкошенных объектов | 2 | 0 | 0 |  |
| 8 | Протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию | 37,16 | 37,16 | 100 |  |
| 9 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | 0,7 | 0,7 | 100 |  |

3. Оценка  использования бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий, причины не освоения бюджетных средств.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства на территории Нижнегалинского сельского поселения" | Бюджет поселения, тыс. руб. | 8589,2 | 8303,4 | 100,0 | х |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - | х |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - | х |
|  | Бюджет района, тыс. руб. | - | - | - | х |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | 100,0 | х |
|  | Итого, тыс. руб. | 8589,2 | 8303,4 | 100,0 | х |
| Мероприятие "Текущий ремонт водопроводных сетей" | Бюджет поселения, тыс. руб. | 50,0 | 30,0 | 60,0 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Бюджет района, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 50,0 | 30,0 | 60,0 | х |
| Мероприятие "Ограждение санитарно-охранных зон" | Бюджет поселения, тыс. руб. | 50,0 | 0 | 0 | х |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - | х |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - | х |
|  | Бюджет района, тыс. руб. | - | - | - | х |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | х |
|  | Итого, тыс. руб. | 50,0 | 0 | 0 | х |
| Мероприятие " Субсидия по замене котла КВ-р-0,16-95 на котел КВ-р-0,25-95 в котельной Нижнегалинского сельского поселения" | Бюджет поселения, тыс. руб. | 331,1 | 331,1 | 100,0 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Бюджет района, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 331,1 | 331,1 | 100,0 | х |
| "Техническое обслуживание сетей уличного освещения" | Бюджет поселения, тыс. руб. | 44,6 | 83,6 | 187,4 | Оплата произведена согласно фактически начисленных расходов |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Бюджет района, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 44,6 | 83,6 | 187,4 |  |
| "Оплата электроэнергии за уличное освещение" | Бюджет поселения, тыс. руб. | 150 | 202 | 134,7 | Оплата произведена согласно фактически начисленных расходов |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 150 | 202 | 134,7 |  |
| "Устройство и ремонт сетей уличного освещения" | Бюджет поселения, тыс. руб. | 167,0 | 167,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 167,0 | 167,0 | 100 |  |
| "Обкашивание территории " | Бюджет поселения, тыс. руб. | 10,0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 10,0 | 0 | 0 |  |
| "Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них" | Бюджет поселения, тыс. руб. | 597,4 | 597,4 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 597,4 | 597,4 | 100 |  |
| "Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них" | Бюджет поселения, тыс. руб. | 455,3 | 376,3 | 82,6 | Оплата произведена согласно фактически начисленных расходов |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 455,3 | 376,3 | 82,6 |  |
| "Модульная котельная д. Нижнее Галино Верещагинского района Пермского края" | Бюджет поселения, тыс. руб. | 1578,8 | 1361,0 | 86,2 | Оплата произведена согласно фактически начисленных расходов |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 5155,0 | 5155,0 | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 6733,8 | 6516 | 96,8 |  |

4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

1) Постановления администрации Нижнегалинского  сельского поселения от 25.12.2015  № 156; от 16.06.2016 №67; от 11.11.2016 №125 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Нижнегалинском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Нижнегалинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155»

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

5.1. Степень достижения целей и задач муниципальной программы (СДЦi).

СДП1 + СДП2 +  … + СДПm

СДПi =                       m

5.1.1. Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых проведена замена

ЗФ (фактическое значение показателя)        0,05

СДП1 =   ЗП (плановой значение показателя)        =   0,05 = 1,0

5.1.2. Количество объектов, на которых произведено ограждение

ЗФ (фактическое значение показателя)        0

СДП2 =   ЗП (плановой значение показателя)        =   1  = 0

5.1.3. Количество объектов, на которых произведена замена котла

ЗФ (фактическое значение показателя)        1

СДП3 =   ЗП (плановой значение показателя)        =   1  = 1,0

5.1.4. Доля работающих светоточек в общем количестве установленных светоточек

ЗФ (фактическое значение показателя)        85

СДП3 =   ЗП (плановой значение показателя)        =   80 = 1,063

5.1.5. Количество потребляемой электроэнергии для освещения улиц

ЗФ (фактическое значение показателя)        31058

СДП3 =   ЗП (плановой значение показателя)        =   60200  = 0,516

5.1.6. Количество отремонтированных объектов

ЗФ (фактическое значение показателя)        2

СДП3 =   ЗП (плановой значение показателя)        =   1  = 2

5.1.7. Количество обкошенных объектов

ЗФ (фактическое значение показателя)        0

СДП3 =   ЗП (плановой значение показателя)        =   1  = 0

5.1.8. Протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию

ЗФ (фактическое значение показателя)        37,16

СДП3 =   ЗП (плановой значение показателя)        =   37,16  = 1,0

5.1.9. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

ЗФ (фактическое значение показателя)        0,7

СДП3 =   ЗП (плановой значение показателя)        =   0,7  = 1,0

1,0+0+1,0+1,063+0,516+2+0+1+1

СДПi =             9                                          = 0,84

ФФi (фактический объем затрат)      8303,4

УФi =    ФПi (плановый объем затрат)      =   8589,2 = 0,97

СДЦi = СДПi х УФi = 0,84 х 0,97 = 0,81

Вывод: Критерий оценки эффективности достигнутых целей и решенных задач за 2016 год составил 0,81, соответственно уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач муниципальной программы –эффективный.

5.2. Оценка эффективности выполнения муниципальной программы

По 5 из 9  мероприятий муниципальной программы критерий оценки составляет 1 и более, что означает среднеэффективный уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач, соответственно муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Финансист                                                             Э.П.Дудина