

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации Путинского сельского поселения**

**Верещагинского района Пермского края**

**17.10.2017 № 106**

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Путинское сельское поселение»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения**,** утвержденным постановлением администрации Путинского сельского поселения Пермского края от 13 июля 2015 года № 138, частью 1 статьи 44 Устава МО «Путинское сельское поселение» администрация Путинского сельского поселения Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Путинское сельское поселение».

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения в подписках, находящихся в библиотеках с. Путино и п. Бородулино и на специальном стенде в помещении администрации, на официальном Интернет - сайте Верещагинского муниципального района Пермского края <http://www.veradm.ru/in/md/org?cun=301208>.

3. Постановление вступает в законную силу с момента его обнародования.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

Путинского сельского поселения В.И. Овчинников

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Путинского сельского поселения

Верещагинского района Пермского края

от 17.10.2017 г. № 106

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

на территории Путинского сельского поселения Верещагинского района

Пермского края»

2017

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории Путинского сельского поселения Верещагинского района

Пермского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края | | | | | | |
| Главный администратор муниципальной программы | Администрация Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края | | | | | | |
| Администраторы муниципальной программы | Администрация Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края | | | | | | |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края, повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории с. Путино | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единого облика на территории с. Путино;  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории с. Путино;  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории с. Путино. | | | | | | |
| Подпрограммы | Без выделения подпрограмм | | | | | | |
| Ожидаемые  результаты реализации муниципальной программы | - увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;  - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей поселения. | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Всего: | 470,00 | 90,00 | 100,00 | 85,00 | 95,00 | 100,00 |
| В том числе за счет: | | | | | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 470,00 | 90,00 | 100,00 | 85,00 | 95,00 | 100,00 |

**1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации программы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края» (далее – муниципальная программа) обеспечивает, прежде всего, реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2017 № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии) и направлена на развитие городской среды в Путинском сельском поселении Верещагинского района Пермского края (далее – Путинское сельское поселние), благоустройство общественных территорий с. Путино.

Под общественной территорией понимается территория общего пользования (скверы, парки, улицы).

В Путинском сельском поселении имеются общественные территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству**.** Площадь общественных территорий - территории общего пользования – 29500 м2:

- Парк «Сосновый бор» (с. Путино, ул. Прудовая) – 8000 м2

- Набережная «Футбольное поле» (с. Путино, ул. Набережная) – 17000 м2

- Парк «Воинской славы» (с. Путино, ул. Советская) – 1300 м2

- Территория Дома культуры (с. Путино, ул. Комсомольская 16) – 2400 м2

- Сквер «Треугольник» (с. Путино, ул. Комсомольская) – 800 м2

В ходе проведения мониторинга состояния общественных территорий, а также на основании предложений граждан (опросных листов), поступивших в администрацию Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края, сформирован адресный перечень общественных территорий с. Путино, нуждающихся в благоустройстве, с учетом мнения заинтересованных лиц, благоустройство которых планируется в 2018-2022 годах (Приложение № 3 к муниципальной программе).

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с. Путино, нуждающихся в благоустройстве, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также с учетом следующих критериев привлекательности территории как места для создания общественного пространства: востребованность, наличие пешеходных потоков и сервисов для жителей, существование постоянно действующих факторов, способствующих постоянному притоку посетителей на данную территорию (аптека, ПО «Путинское», церковь, памятник), наличие целевой аудитории, потребностям которой соответствует данная территория (молодые мамы с колясками, подростки, школьники).

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Путинского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

**2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития Пермского края основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Путинского сельского поселения, повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории с. Путино.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству общественных территорий с. Путино, нуждающихся в благоустройстве;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц по благоустройству общественных территорий с. Путино.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, отражены в [приложении № 1](#P739) к муниципальной программе.

**3. Планируемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основных мероприятий по благоустройству общественных территорий с. Путино, в том числе следующие мероприятия:

Благоустройство следующих общественных территорий:

- Парк «Сосновый бор» (с. Путино, ул.Прудовая);

- Набережная «Футбольное поле» (с. Путино, ул. Набережная);

- Парк «Воинской славы» (с. Путино, ул. Советская);

- Территория Дома культуры (с. Путино, ул. Комсомольская 16);

- Сквер «Треугольник» (с. Путино, ул. Комсомольская).

Успешная реализации муниципальной программы позволит:

- увеличить к 2022 году долю площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

- создать комфортные условия для отдыха и досуга жителей не только с. Путино, но и всего Путинского сельского поселения.

**4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в 2018 – 2020 годах.

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

**5. Характеристика муниципальной программы**

Характеристика программы изложена в приложении № 2 к муниципальной программе.

**6. Риски и меры по управлению рисками**

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски:

6.1. Внешние риски:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых результатов от их решения;

- удорожание стоимости товаров (работ, услуг).

6.2. Внутренние риски:

- необъективное распределение ресурсов муниципальной программы и нерациональное, нецелевое их использование;

- снижение эффективности результатов муниципальной программы, связанное с отсутствием действенной системы мониторинга реализации муниципальной программы и несвоевременностью или отсутствием и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков реализации муниципальной программы по итогам мониторинга.

6.3. С целью минимизации рисков муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов ее финансирования;

- ежегодное рассмотрение результатов мониторинга о выполнении и ежегодная оценка результативности муниципальной программы.

По результатам указанной оценки принимается решение:

а) о дальнейшей реализации муниципальной программы;

б) о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

в) о досрочном прекращении отдельных мероприятий муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

- информационное, организационно-методическое сопровождение мероприятий муниципальной программы, мониторинг общественного мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Путинского сельского поселения

Верещагинского района Пермского края на 2018-2022 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | | |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества запланированных к благоустройству территорий | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 3. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 0,8 | 2,5 | 2,63 | 2,87 | 2,95 |
| 4. | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади запланированных к благоустройству территорий | % | 27,1 | 84,7 | 89,1 | 97,3 | 100 |
| 5. | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Путинского сельского поселения

Верещагинского района Пермского края на 2018-2022 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий с. Путино,**

**включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес объекта** | **Площадь** | **Срок благоустройства объекта** |
| 1. | Парк в «Сосновый бор» (с. Путино, ул. Прудовая) | 0,8 Га | 2018 г. |
| 2. | Набережная «Футбольное поле» (с. Путино, ул. Набережная) | 1,7 Га | 2019 г. |
| 3. | Парк «Воинской славы» (с. Путино, ул.Советская) | 0,13 Га | 2020 г. |
| 4. | Территория Дома культуры (с. Путино, ул. Комсомольская 16) | 0,24 Га | 2021 г. |
| 5. | Сквер «Треугольник» (с. Путино, ул. Комсомольская) | 0,08 Га | 2022 г. |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Путинского сельского поселения

Верещагинского района Пермского края на 2018-2022 годы»

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** | | | |
| **2018 год** | | | |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Путинского поселения | до 20.03.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Путинского поселения | до 01.04.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий с. Путино, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Путинского поселения | до 01.04.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Путинского поселения | до 01.04.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории с. Путино, включенной в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Путинского поселения |  | до 01.05.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Путинского поселения |  | до 01.06.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2018 год, выбор подрядчиков | Администрация Путинского поселения |  | до 01.07.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год по благоустройству общественных территорий с. Путино | Администрация Путинского поселения |  |  | до 01.10.2018 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2018 году | Администрация Путинского поселения |  |  |  | до 31.12.2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** | | | |
| **2019 год** | | | |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Путинского поселения | до 20.03.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Путинского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий с. Путино, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Путинского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Путинского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории с. Путино, включенной в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Путинского поселения |  | до 01.05.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Путинского поселения |  | до 01.06.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2019 год, выбор подрядчиков | Администрация Путинского поселения |  | до 01.07.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2019 год по благоустройству общественных территорий с. Путино | Администрация Путинского поселения |  |  | до 01.10.2019 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2019 году | Администрация Путинского поселения |  |  |  | до 31.12.2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** | | | |
| **2020 год** | | | |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Путинского сельского поселения | до 20.03.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Путинского сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий с. Путино, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Путинского сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Путинского сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории с. Путино, включенной в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Путинского сельского поселения |  | до 01.05.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Путинского сельского поселения |  | до 01.06.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2020 год, выбор подрядчиков | Администрация Путинского сельского поселения |  | до 01.07.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2020 год по благоустройству общественных территорий с. Путино | Администрация Путинского сельского поселения |  |  | до 01.10.2020 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2020 году | Администрация Путинского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** | | | |
| **2021 год** | | | |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Путинского сельского поселения | до 20.03.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Путинского сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий с. Путино, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Путинского сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Путинского сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории с. Путино, включенной в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Путинского сельского поселения |  | до 01.05.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Путинского сельского поселения |  | до 01.06.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2021 год, выбор подрядчиков | Администрация Путинского сельского поселения |  | до 01.07.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2021 год по благоустройству общественных территорий с. Путино | Администрация Путинского сельского поселения |  |  | до 01.10.2021 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2021 году | Администрация Путинского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** | | | |
| **2022 год** | | | |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Путинского сельского поселения | до 20.03.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Путинского сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий с. Путино, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Путинского сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Путинского сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории с. Путино, включенной в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Путинского сельского поселения |  | до 01.05.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Путинского сельского поселения |  | до 01.06.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2022 год, выбор подрядчиков | Администрация Путинского сельского поселения |  | до 01.07.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2022 год по благоустройству общественных территорий с. Путино | Администрация Путинского сельского поселения |  |  | до 01.10.2022 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2022 году | Администрация Путинского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2022 |