****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БОРОДУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**21.02.2017 г. № 16**

**О Плане организационно-технических**

**мероприятий по пропуску весеннего**

**половодья и паводков в 2017 году**

В соответствии с Федеральным законом от 21.06.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», в целях своевременной подготовки и планирования мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков в 2017 году, предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах на территории Бородульского сельского поселения, руководствуясь Уставом МО «Бородульское сельское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый Планорганизационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья и паводков в 2017 году Бородульского сельского поселения.

2. В период весеннего половодья работу противопаводковой комиссии возложить на комиссию ГО ЧС и ПБАдминистрации Бородульского сельского поселения.

3. Обнародовать данное постановление с приложением в библиотеках Бородульского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения – глава администрации

Бородульского сельского поселения А.П. Уточкин

Утверждён

Постановлением администрации

Бородульского сельского поселения

от 21.02.2017 г. № 16

**План**

**организационно-технических мероприятий**

**по пропуску весеннего половодья и паводков в 2017 году**

**в Бородульском сельском поселении**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок исполнения |
| 1. | Издание правовых актов и планов противопаводковых мероприятий | Глава поселения | до 15.03.2017 |
| 2. | Составление графиков дежурств, назначение ответственных лиц за ГТС | Глава поселения | Постоянно, на весь период |
| 3. | Обследование ГТС (Новый лесной), водосбросных сооружений. Принятие мер по устранению повреждений. Немедленный доклад обо всех изменениях, происходящих с сооружениями водоемов, подтоплением домов вследствие поводка, в районную  противопаводковую комиссию | Комиссия ГЧС и ПБ поселения | Постоянно, на весь период |
| 4. | Проверка водохозяйственных  объектов, обследование скважин,  станций подъема воды | Комиссия ГЧС и ПБ поселения, директор МУП «БЖКХ» | Апрель-май |
| 5. | Корректировка, уточнение планов эвакуации людей, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных | Комиссия ГЧС и ПБ поселения | до 25.03.2017 |
| 6. | Постоянное отслеживание состояния питьевой воды. Проведение анализа питьевой воды в водоснабжении.  Немедленное уведомление о любых отрицательных показателях анализов питьевой воды в администрацию Верещагинского района. | Директор МУП «БЖКХ», собственники скважин | Постоянно |
| 7. | Контроль состояния водонапорных труб под дорогами и мостовыми сооружениями. | Комиссия ГЧС и ПБ поселения | Апрель-май |
| 8. | Проведение послепаводкового осмотра ГТС (Новый лесной) прудов, доклад в районную противопаводковую комиссию об окончании паводкового периода | Председатель комиссия ГЧС и ПБ поселения | После окончания паводка |