Приложение

к муниципальному проекту

«Безопасность дорожного движения

в Верещагинском городском округе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **муниципального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Безопасность дорожного движения в Верещагинском городском округе"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципального проекта | | | Безопасность дорожного движения в Верещагинском городском округе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование муниципального  проекта | | | Безопасность дорожного движения | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | 2020-2024 | | | |
| 2. Цель и показатели муниципального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения в к 2024 году. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | Тип показателя | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | |
| значение | | дата | | 2020 | | | 2021 | 2022 | | 2023 | | | | 2024 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | | | | 10 |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, ЧЕЛ | | Основной показатель | | 20,14 | | 2017 | | 16,92 | | | 15,14 | 12,99 | | 9,92 | | | | 4 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3. Финансовое обеспечение мероприятий муниципального проекта | | | | | | | | | | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7  8 | | | 8 | | |
| **1** | | **Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | | 0,0 | | 697,7 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 697,7 | | |
| 1.1.1 | | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.1.2 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | | 0,0 | | 697,7 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 697,7 | | |
| 1.2 | | Разработка проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки | | 0,0 | | 687,0 | | 1 603,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2 290,0 | | |
| 1.2.1 | | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.2 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | | 0,0 | | 687,0 | | 1 603,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2 290,0 | | |
| 1.3 | | Паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений | | 0,0 | | 500,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 500,0 | | |
| 1.3.1 | | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.3.2 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | | 0,0 | | 500,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 500,0 | | |
| 1.4 | | Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов | | 33 206,3 | | 33 206,3 | | 41 006,9 | | | 41 006,9 | | | 41 006,9 | | | 189 433,3 | | |
| 1.4.1 | | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.4.2 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | | 33 206,3 | | 33 206,3 | | 41 006,9 | | | 41 006,9 | | | 41 006,9 | | | 189 433,3 | | |
| 1.5 | | Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов | | 30 164,8 | | 28 872,2 | | 30 907,7 | | | 30 907,7 | | | 30 907,7 | | | 151 760,1 | | |
| 1.5.1 | | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.5.2 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | | 30 164,8 | | 28 872,2 | | 30 907,7 | | | 30 907,7 | | | 30 907,7 | | | 151 760,1 | | |
| 1.6 | | Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | | 87 855,5 | | 81 409,0 | | 80 363,7 | | | 43 337,8 | | | 0,0 | | | 292 966,0 | | |
| 1.6.1 | | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | | 78 691,0 | | 73 268,1 | | 72 327,3 | | | 39 004,0 | | | 0,0 | | | 263 290,4 | | |
| 1.6.2 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | | 9164,5 | | 8 140,9 | | 8 036,4 | | | 4 333,8 | | | 0,0 | | | 29 675,6 | | |
| 1.7 | | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | | 3 978,2 | | 13 277,6 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 17 255,8 | | |
| 1.7.1 | | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | | 0,0 | | 6 638,8 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 6 638,8 | | |
| 1.7.2 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | | 3 978,2 | | 6 638,8 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 10 617,0 | | |
| 1.8 | | Установка и обслуживание светофорных объектов | | 882,3 | | 336,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1 218,3 | | |
| 1.8.1 | | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.8.2 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | | 882,3 | | 336,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1 218,3 | | |
| 1.9 | | Устройство остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках | | 0,0 | | 1 200,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1 200,0 | | |
| 1.9.1 | | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.9.2 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | | 0,0 | | 1 200,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1 200,0 | | |
| 1.10 | | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а так же устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | | 0,0 | | 612,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 612,5 | | |
| 1.10.1 | | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.10.2 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | | 0,0 | | 612,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 612,5 | | |
| **2** | | **Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 0** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024  2025 | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7  8 | | | 8 | | |
| 2.1 | | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2.1.1 | | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2.1.2. | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| **3** | | **Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024  2025 | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7  8 | | | 8 | | |
| 3.1 | | Создание и функционирование клубных формирований: юный помощник полиции, юный инспектор безопасности дорожного движения, юный пожарный | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 3.1.1 | | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 3.1.2 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края ) | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 3.2 | | Проведение и участие в конкурсах, направленных на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий | | 60,9 | | 30,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 90,9 | | |
| 3.2.1 | | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 3.2.2 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края ) | | 60,9 | | 30,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 90,9 | | |
| 3.3 | | Реализация мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения | | 1 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1 200,0 | | |
| 3.3.1 | | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | | 1 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1 200,0 | | |
| 3.3.2 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края ) | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| **4** | | **Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения (информационное сопровождение,**  **профилактика)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024  2025 | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7  8 | | | 8 | | |
| 4.1 | | Осуществление мониторинга (ежеквартально) за состоянием аварийности на дорогах округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4.1.1 | | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4.1.2 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4.2 | | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов по предупреждению опасного поведения, формированию законопослушного поведения и негативного отношения участников дорожного движения к правонарушениям в сфере дорожного движения | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4.2.1 | | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4.2.2 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7  8 | | | 8 | | |
| **Всего по муниципальному проекту, в том числе:** | | | | 157 348,0 | | 160 828,3 | | 153 881,3 | | | 115 252,4 | | | 71 914,6 | | | 659 224,6 | | |
| межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | | | | 79 891,0 | | 79 906,9 | | 72 327,3 | | | 39 004,0 | | | 0,0 | | | 271 129,2 | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края ) | | | | 77 457,0 | | 80 921,4 | | 81 554,0 | | | 76 248,4 | | | 71 914,6 | | | 388 095,4 | | |