

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **19.08.2016 №448**

**Об утверждении краткосрочного**

**плана реализации региональной**

**программы капитального ремонта общего**

**имущества в многоквартирных домах,**

**расположенных на территории**

**Верещагинского муниципального района**

**Пермского края**

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом Пермского края от 11 марта 2014 года №304-ПК "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края", региональной Программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 года №288-п, руководствуясь частями 1, 2 статьи 56Устава муниципального образования «Верещагинский муниципальный район»,

администрация Верещагинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Верещагинского муниципального района Пермского края на 2017 – 2019 годы (прилагается).

 2.Признать утратившим силу постановление администрации Верещагинского муниципального района от 19.06.2015г. №421 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Верещагинского муниципального района Пермского края».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря» и разместить на официальном сайте МО «Верещагинский муниципальный район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Черемных С.Б.

Глава муниципального района –

глава администрации Верещагинского

муниципального района С.В. Кондратьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Верещагинского муниципального района от 19.08.2016 № 448

**Краткосрочный план реализации региональной программы**

**капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории**

**Верещагинского муниципального района Пермского края на 2017 -2019 годы**

(наименование муниципального образования)

Таблица 1

**Перечень многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **Всего по МО «Верещагинский муниципальный район»** | **121981,5** | **40013,2** | **38013,9** | **2234** | **20122088,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20122088,11** |  |  |  |  |
| **Итого по МО «Верешагинский муниципальный район»****на 2017 год** | **6653,2** | **6118,1** | **5384,9** | **254** | **4563245,65** | **0****0,00** | **0,00** | **0,00** | **4563245,65** |  |  |  |  |
| 1 | г. Верещагино, ул. Профинтерна, 91 | 1932 |  | дерево | 2 | 2 | 504,1 | 456,1 | 286,9 | 21 | 106522,16766754,27 | 0 | 0 | 0 | 106522,16766754,27 | 233,55245,541681,11 | 233,55245,541681,11 | дек.17 | ро |
| 2 | г. Верещагино, ул. Профинтерна, 89 | 1934 |  | дерево | 2 | 2 | 444,4 | 365,9 | 263 | 26 | 85455,95 | 0 | 0 | 0 | 85455,95 | 233,55 | 233,55 | дек.17 | ро |
| 3 | г. Верещагино, ул. 50 лет Октября, 85 | 1938 |  | дерево | 2 | 2 | 564,10 | 445,60 | 255,1 | 44 | 104069,88 | 0 | 0 | 0 | 104069,88 | 233,55 | 233,55 | дек.17 | ро |
| 4 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 22 | 1940 | 2013 | дерево | 2 | 2 | 571,60 | 492,60 | 424,7 | 17 | 115046,73120953,00 | 0 | 0 | 0 | 115046,73120953,00 | 233,55245,54 | 233,55245,54 | дек.17 | ро |
| 5 | г. Верещагино, ул. К. Маркса, 6а | 1952 |  | камень | 2 | 1 | 758,2 | 683,3 | 522,4 | 52 | 370082,11 | 0 | 0 | 0 | 372082,11 | 541,61 | 541,61 | Дек. 2018 | ро |
| 6 | г. Верещагино, ул. Ленина, 41 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 676,20 | 631,80 | 590,0 | 35 | 342189,19 | 0 | 0 | 0 | 342189,19 | 541,61 | 541,61 | Дек. 2018 | ро |
| 7 | г. Верещагино, ул. Ленина, 51 | 1963 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 684,6 | 634,8 | 634,8 | 20 | 343814,02 | 0 | 0 | 0 | 343814,02 | 541,61 | 541,61 | Дек. 2018 | ро |
| 8 | г. Верещагино, ул. Ленина, 37 | 1964 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 668,1 | 626,1 | 626,1 | 19 | 339102,02 | 0 | 0 | 0 | 339102,02 | 541,61 | 233,55 | дек17 | ро |
| 9 | п. Зюкайка, ул. Фурманова, 15 | 1987 |  | кирпич | 3 | 1 | 1781,9 | 1781,9 | 1781,9 | 20 | 1869256,32 | 0 | 0 | 0 | 1869256,32 | 1043,17 | 1043,17 | Дек. 2018 | сс |
| **Итого по МО «Верещшагинский муниципальный район»****на 2018 год** | **20733,24** | **19382,2** | **18412,6** | **1247** | **90560938,82** |  |  |  | **9053484,80** |  |  |  |  |
| 10 | г. Верещагино, ул. Профинтерна, 89 | 1934 |  | дерево | 2 | 2 | 444,4 | 365,9 | 263,0 | 26 | 615118,15 | 0 | 0 | 0 | 615118,15 | 1681,11 | 1681,11 | Дек. 2018 | ро |
| 11 | г. Верещагино, ул. 50 лет Октября, 85 | 1938 |  | дерево | 2 | 2 | 564,1 | 445,60 | 255,1 | 44 | 749102,61 | 0 | 0 | 0 | 749102,61 | 1681,11 | 1681,11 | Дек. 2018 | ро |
| 12 | г. Верещагино, ул. Профинтерна, 87 | 1941 |  | дерево | 2 | 2 | 519,9 | 459,9 | 344,6 | 20 | 107372,85 | 0 | 0 | 0 | 107372,859 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2018 | ро |
| 13 | п. Кукетский, Октябрьская, 1 | 1947 |  | дерево | 2 | 2 | 491,2 | 491,2 | 491,2 | 52 | 114719,76 | 0 | 0 | 0 | 114719,76 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2018 | ро |
| 14 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 51 | 1948 | 2013 | крупноблочный | 2 | 2 | 471,6 | 419,8 | 359,4 | 21 | 98044,29 | 0 | 0 | 0 | 98044,29 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2018 | ро |
| 15 | п. Зюайка, ул. Тимирязева, 6а | 1948 |  | кирпич |  |  | 534,6 | 534,6 | 534,6 | 20 | 131265,68 | 0 | 0 | 0 | 131265,68 | 245,54 | 245,54 | Дек. 2018 | ро |
| 16 | г. Верещагино, ул. Карла Маркса, 8 | 1953 |  | камень | 2 | 2 | 672,4 | 645,2 | 577,6 | 43 | 150634,84 | 0 | 0 | 0 | 150634,84 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2018 | ро |
| 17 | г. Верещагино, ул. Карла Маркса, 12 | 1954 |  | камень | 2 | 3 | 590,2 | 548,3 | 548,3 | 33 | 128011,60 | 0 | 0 | 0 | 128011,60 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2018 | ро |
| 18 | г. Верещагино, ул. Карла Маркса, 10 | 1954 |  | камень | 2 | 1 | 384,0 | 363,5 | 283 | 24 | 89253,79 | 0 | 0 | 0 | 89253,79 | 245,54 | 245,54 | Дек. 2018 | ро |
| 19 | г. Верещагино, ул. Карла Маркса, 18 | 1955 |  | камень | 2 | 3 | 718,8 | 632,1 | 632,1 | 39 | 147626,96 | 0 | 0 | 0 | 147626,96 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2018 | ро |
| 20 | г. Верещагино, ул. Свердлова, 3 | 1956 |  | камень | 2 | 2 | 813,14 | 789,1 | 758,5 | 39 | 189484,25199280,26 | 0 | 0 | 0 | 189484,25199280,26 | 233,55245,54 | 233,55245,54 | Дек. 2018 | ро |
| 21 | г. Верещагино, ул. Ленина, 36 | 1957 | 2008 | камень | 2 | 2 | 420,30 | 392,40 | 287,6 | 27 | 91380,16 | 0 | 0 | 0 | 91380,16 | 233,55 | 541,61 | дек.17 | ро |
| 22 | г. Верещагино, ул. Карла Макса, 20 | 1957 |  | камень | 2 | 2 | 878,6 | 814,1 | 756,6 | 52 | 190067,93 | 0 | 0 | 0 | 190067,93 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2018 | ро |
| 23 | г. Верещагино, ул. Карла Маркса, 14 | 1958 |  | камень | 2 | 2 | 803,3 | 685,4 | 685,4 | 23 | 160075,17 | 0 | 0 | 0 | 160075,17 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2018 | ро |
| 24 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 92 | 1959 |  | камень | 2 | 1 | 302,1 | 301,5 | 301,5 | 14 | 70391,21 | 0 | 0 | 0 | 70391,21 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2018 | ро |
| 25 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 55а | 1959 |  | крупноблочные | 2 | 1 | 475,2 | 432,9 | 402,5 | 18 | 101033,73 | 0 | 0 | 0 | 101033,73 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2018 | ро |
| 26 | г. Верещагино, ул. Ленина, 38 | 1959 | 2010 | крупноблочные | 2 | 1 | 277,1 | 271,3 | 196,0 | 18 | 63362,21 | 0 | 0 | 0 | 63362,11 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2018 | ро |
| 27 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 54 | 1959 |  | камень | 2 | 3 | 618 | 614 | 578,7 | 27 | 151743,72 | 0 | 0 | 0 | 151743,72 | 245,54 | 245,54 | Дек. 2018 | ро |
| 28 | п. Бородулино, ул. 1 Мая, 3 | 1959 |  | кирпич | 2 | 1 | 338,7 | 302,5 | 302,5 | 11 | 74275,85 | 0 | 0 | 0 | 74275,85 | 245,54 | 245,54 | Дек.2018 | ро |
| 29 | г. Верещагино, ул. О. Кошевого, 22 | 1961 |  | крупноблочные | 2 | 2 | 491,50 | 432,90 | 402,5 | 24 | 101103,80106294,27 | 0 | 0 | 0 | 101103,80106294,27 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2018 | ро |
| 30 | г. Верещагино, ул. О. Кошевого, 24 | 1961 |  | крупноблочные | 2 | 2 | 433,1 | 433,1 | 375,1 | 39 | 104057,58109437,18 | 0 | 0 | 0 | 104057,58109437,18 | 233,55245,54 | 233,55245,54 | Дек. 2018 | ро |
| 31 | г. Верещагино, ул. Энергетиков, 5  | 1961 |  | дерево | 2 | 2 | 301,4 | 278,4 | 242,9 | 21 | 74005,75 | 0 | 0 | 0 | 74005,75 | 245,54 | 245,54 | Дек. 2018 | ро |
| 32 | г. Верещагино, ул. Свердлова, 16а | 1961 |  | кирпич | 2 | 1 | 235,90 | 217,60 | 217,6 | 8 | 53429,50 | 0 | 0 | 0 | 53429,50 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2018 | ро |
| 33 | г. Верещагино, ул. О. Кошевого, 24 | 1961 |  | крупноблочные | 2 | 2 | 433,10 | 433,10 | 357,1 | 39 | 101150,51 | 0 | 0 | 0 | 101150,51 | 233,55 | 233,55 | 2018 | ро |
| 34 | п. Зюкайка ул. Куйбышева, д.39 | 1961 |  | кирпич | 2 | 3 | 696,1 | 606,1 | 606,1 | 27 | 148821,79 | 0 | 0 | 0 | 148821,79 | 245,54 | 245,54 | Дек. 2018 | ро |
| 35 | г. Верещагино, ул. Ленина, 35 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 655,7 | 616,0 | 616,0 | 27 | 143817,52 | 0 | 0 | 0 | 143817,52 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2018 | ро |
| 36 | г. Верещагино, ул. Ленина, 39 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 613,2 | 613,2 | 613,2 | 26 | 150565,12 | 0 | 0 | 0 | 150565,12 | 245,54 | 245,54 | Дек. 2018 | ро |
| 37 | г. Верещагино, ул. Ленина, 47 | 1962 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 696,1 | 643,6 | 643,6 | 20 | 158029,541 | 0 | 0 | 0 | 158029,541 | 245,54 | 245,54 | Дек. 2018 | ро |
| 38 | г. Верещагино, ул. Ленина, 45 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 617,8 | 617,8 | 617,8 | 25 | 151694,61 | 0 | 0 | 0 | 151694,61 | 245,54 | 245,54 | Дек. 2018 | ро |
| 39 | г. Верещагино, ул. Октябрьская, 152 | 1962 |  | дерево | 2 | 1 | 333,2 | 307,8 | 307,8 | 26 | 75577,21 | 0 | 0 | 0 | 75577,21 | 245,54 | 245,54 | Дек. 2018  | ро |
| 40 | г. Верещагино, ул. Павлова, 22 | 1962 | 2010 | камень | 2 | 2 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 38 | 110984,08 | 0 | 0 | 0 | 110984,08 | 245,54 | 245,54 | Дек. 2018 | ро |
| 41 | г. Верещагино, ул. Южная, 1 | 1962 |  | кирпич | 2 | 1 | 349,6 | 263,3 | 250,3 | 12 | 64650,68 | 0 | 0 | 0 | 64650,68 | 245,54 | 245,54 | Дек. 2018 | ро |
| 42 | г. Верещагино, ул. Ленина, 51 | 1963 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 684,6 | 634,8 | 634,8 | 20 | 155868,79 | 0 | 0 | 0 | 155868,79 | 245,54 | 245,54 | Дек. 2018 | ро |
| 43 | г. Верещагино, ул. Ленина, 41 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 676,2 | 631,8 | 590,0 | 35 | 155132,17 | 0 | 0 | 0 | 155132,17 | 245,54 | 245,54 | Дек. 2018 |  ро |
| 44 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 71 | 1966 |  | камень | 2 | 2  | 461,6 | 460,8 | 445,1 | 22 | 249573,89 | 0 | 0 | 0 | 249573,89 | 541,,61 | 541,61 | Дек. 2018 | ро |
| 45 | г. Верещагино, ул. Ленина, 43 | 1965 |  | кирпич | 4 | 3 | 2214,0 | 1962,5 | 1962,5 | 102 | 1199124,54 | 0 | 0 | 0 | 1199124,54 | 541,61 | 541,61 | Дек. 2018 | ро |
| 46 | г. Верещагино, ул. Лермонтова, 40а | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 455,1 | 455,1 | 455,1 | 24 | 246486,71 | 0 | 0 | 0 | 246486,71 | 541,61 | 541,61 | Дек. 2018 | ро |
| 47 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 58а | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 447,4 | 445,8 | 419,0 | 24 | 241449,74 | 0 | 0 | 0 | 241449,74 | 541,61 | 541,61 | Дек. 2018 | ро |
| 48 | п. Зюкайка ул. Тимирязева, 5а | 1966 | 1966 | кирпич | 2 | 1 | 544,7 | 544,7 | 544,7 | 18 | 295014,97 | 0 | 0 | 0 | 295014,97 | 541,61 | 541,61 | Дек. 2018 | ро |
| 49 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 71 а | 1967 |  | камень | 2 | 2 | 465,7 | 465,7 | 465,7 | 22 | 252227,78 | 0 | 0 | 0 | 252227,78 | 541,61 | 541,61 | Дек. 2018 | ро |
| 50 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 56а | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 446,3 | 444,1 | 424,5 | 25 | 240529,0 | 0 | 0 | 0 | 240529,00 | 541,61 | 541,61 | Дек. 2018 | ро |
| 51 | г. Верещагино, ул. Южная, 3 | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 290,2 | 290,2 | 264,7 | 15 | 157175,22 | 0 | 0 | 0 | 157175,22 | 541,61 | 541,61 | Дек. 2018 | ро |
| 52 | п. Зюкайка, ул. Тимирязева, 5б | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 555,9 | 555,9 | 555,9 | 24 | 301081,00 | 0 | 0 | 0 | 301081,00 | 541,61 | 541,61 | Дек. 2018 | ро |
| 53 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 97 | 1969 |  | камень | 2 | 2 | 529,1 | 529,1 | 529,1 | 33 | 286565,85 | 0 | 0 | 0 | 286565,85 | 541,61 | 541,61 | Дек. 2018 | ро |
| **Итого по МО «Верещшагинский муниципальный район»****на 2019 год** | **15732,6** | **14512,9** | **14216,4** | **733** | **6502748,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6502748,64** |  |  |  |  |
| 54 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 22 | 1940 | 2013 | дерево | 2 | 2 | 571,60 | 492,60 | 424,70 | 17 | 828114,79 | 0 | 0 | 0 | 828114,79 | 1681,11 | 1681,11 | Дек. 2019 | ро |
| 55 | г. Верещагино, ул. Профинтерна, 87 | 1941 |  | дерево | 2 | 2 | 519,9 | 459,9 | 344,6 | 20 | 773142,49 | 0 | 0 | 0 | 773142,49 | 1681,11 | 1681,11 | Дек. 2019 | ро |
| 56 | г. Верещагино, ул. Павлова, 22а | 1961 |  | Камень, | 2 | 2 | 457,4 | 453,1 | 453,1 | 28 | 106078,41 | 0 | 0 | 0 | 106078,41 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2019 | ро |
| 57 | г. Верещагино, ул. Свердлова, 16а | 1961 |  | кирпич | 2 | 1 | 233,90 | 217,60 | 217,60 | 8 | 53429,54 | 0 | 0 | 0 | 53429,50 | 254,45 | 254,45 | Дек. 2019 | ро |
| 58 | г. Верещагино, ул. Урицкого, 12 | 1961 |  | дерево | 2 | 1 | 330,40 | 303,2 | 303,2 | 19 | 77138,49 | 0 | 0 | 0 | 77138,49 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2019 | ро |
| 59 | г. Верещагино, ул. Урицкого, 14 | 1961 |  | дерево | 2 | 1 | 362,0 | 334,0 | 285,2 | 19 | 77978,98 | 0 | 0 | 0 | 77978,98 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2019 | ро |
| 60 | г. Верещагино, ул. Ленина, 35 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 655,70 | 616,0 | 616,0 | 27 | 143817,52 | 0 | 0 | 0 | 143817,52 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2019 | ро |
| 61 | г. Верещагино, ул. Урицкого, 16 | 1961 |  | дерево | 2 | 1 | 353,20 | 326,0 | 277,5 | 23 | 76111,22 | 0 | 0 | 0 | 76111,22 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2019 | ро |
| 62 | г. Верещагино, ул. Южная, 1 | 1962 |  | кирпич | 2 | 1 | 349,60 | 263,30 | 250,3 | 12 | 61472,65 | 0 | 0 | 0 | 61472,65 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2019 | ро |
| 63 | п. Зюкайка, ул. Куйбышева, 41 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 609,2 | 609,2 | 609,2 | 18 | 149582,97 | 0 | 0 | 0 | 149582,97 | 345,54 | 245,54 | Дек. 2019 | ро |
| 64 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 95 | 1964 |  | кирпич | 2 | 3 | 494,6 | 497,9 | 497,9 | 18 | 115513,83122254,37 | 0 | 0 | 0 | 115513,83122254,37 | 233,55254,45 | 233,55254,45 | Дек. 2019 | ро |
| 65 | г. Верещагино, ул. Ленина, 37 | 1964 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 668,10 | 626,10 | 626,1 | 19 | 339102,02146175,57 | 0 | 0 | 0 | 339102,02146175,57 | 541,61233,55 | 541,61233,55 | Дек. 2019 | ро |
| 66 | г. Верещагино, ул. Лермонтова, 40 | 1964 |  | камень | 2 | 3 | 481,3 | 480,5 | 480,5 | 26 | 112182,24 | 0 | 0 | 0 | 112182,34 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2019 | ро |
| 67 | г. Верещагино, ул. Урицкого, 18 | 1964 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 397,7 | 353,6 | 353,6 | 20 | 82583,2886822,94 | 0 | 0 | 0 | 82583,2886822,94 | 233,55254,45 | 233,55245,54 | Дек. 2019 | ро |
| 68 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 91 | 1965 |  | кирпич | 2 | 3 | 483,1 | 455,0 | 455,0 | 20 | 111720,70 | 0 | 0 | 0 | 111720,70 | 254,45 | 254,45 | Дек. 2019 | ро |
| 69 | г. Верещагино, ул. Ленина, 43 | 1965 |  | кирпич | 4 | 3 | 2204 | 1962,5 | 1962,5 | 102 | 543625,56 | 0 | 0 | 0 | 543625,56 | 245,54 | 245,54 | Дек. 2019 | ро |
| 70 | г. Верещагино, ул. Строителей, 98 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 433,3 | 433,3 | 430,3 | 19 | 234679,61 | 0 | 0 | 0 | 234679,61 | 541,61 | 541,61 | Дек. 2019 | ро |
| 71 | г. Верещагино, ул. Ульяновская, 144 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 520,9 | 520,9 | 520,9 | 28 | 282124,65 | 0 | 0 | 0 | 282124,65 | 541,61 | 541,61 | Дек. 2019 | ро |
| 72 | п. Зюкайка, ул. Мичурина, 16а | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 307,1 | 307,1 | 307,1 | 15 | 166328,43 | 0 | 0 | 0 | 166328,43 | 541,61 | 541,61 | Дек. 2019 | ро |
| 73 | с. Вознесенское, ул. 1 Мая, 1 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 530,3 | 474,7 | 474,7 | 18 | 257102,27 | 0 | 0 | 0 | 257102,27 | 541,61 | 541,67 | Дек. 2019 | ро |
| 74 | с. Вознесенское, ул. 1 Мая, 3 | 1969 |  | кирпич | 2 | 3 | 960,9 | 874,7 | 874,7 | 121 | 473746,27 | 0 | 0 | 0 | 473746,27 | 541,61 | 541,61 | Дек. 2019 | ро |
| 75 | с. Вознесенское, ул. Ленина, 42 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 331,2 | 255,9 | 255,9 | 20 | 138598,0 | 0 | 0 | 0 | 138598,0 | 541,61 | 541,61 | Дек. 2019 | ро |
| 76 | г. Верещагино, ул. Карла Маркса, 83 | 1970 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 920,7 | 639,3 | 639,3 | 87 | 346251,27 | 0 | 0 | 0 | 346251,27 | 541,61 | 541,61 | Дек. 2019 | ро |
| 77 | п. Зюкайка, ул. Юбилейная, 4 | 1976 |  | кирпич |  |  | 2556,5 | 2556,5 | 2556,5 | 121 | 597070,57 | 0 | 0 | 0 | 597070,57 | 233,55 | 233,55 | Дек. 2019 | сс |

Таблица 2

**Реестр многоквартирных домов по видам ремонта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | Виды работ/услуг, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | Виды работ/услуг, установленные ч. 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 № 304-ПК |
| ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | **утепление фасадов** | **переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу** | **устройство выходов на кровлю** | **установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов** | **Ремонт несущих конструкций многоквартирного дома** | **Устройство и ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления** | **Устройство и ремонт систем мусороудаления** | **Ремонт балконных плит** | **Ремонт козырьков входных крылец** |
| Руб.б. | Наим. | руб. | ед. | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. | руб.  | руб. | руб. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  23 | 24 |
| **Итого всего по** **МО «Верещагинский муниципальный район»** | **20122088,11** |  |  | **0,00** | **0,00** |  | **766754,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1869256,32** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0**0,00 | **0**0,00 | **0**0,00 | 0,00 |
| **Итого по** **МО «Верещагинский муниципальный район»»** **на 2017 год:** | **4563245,65** | **0,00** | **1927235,06** | **0,00** | **0,00** |  | **766754,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1869256,32** | **0,00** | **0,00** | **0**0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Верещагино, ул. Профинтерна, 91 | 873276,43 | ЭЛ | 106522,16 | 0,00 | 0,00 | РК | **766754,2**7 | 0 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Верещагино, ул. Профинтерна, 89 | 85455,95 | ЭЛ | 85455,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Верещагино, ул. 50 лет Октября, 85 | 104069,88 | ЭЛ | 104069,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 22 | 234999373 | ЭЛ, ХВС | 115046,73120953,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Верещагино, ул. Карла Маркса, 6а | 370082,11 | ТЕП | 370082,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Верещагино, ул. Ленина, 41 | 342189,19 | ТЕП | 342189,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Верещагино, ул. Ленина, 51 | 343814,02 | ТЕП | 343814,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Верещагино, ул. Ленина, 37 | 339102,02 | ЭЛ | 33910,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Зюкайка, ул. Фурманова, 15 | 00,0 | 00,0 | 00, | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Фундамент | 1869256,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по** **МО «Верещагинский муниципальный район»»** **на 2018 год:** | **9056093,82** | **0,00** | **7691873,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1364220,76** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Верещагино, ул. Профинтерна, 89 | 0,00 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | РК | 615118,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Верещагино, ул. 50 лет Октября, 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | РК | 749102,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Верещагино, ул. Профинтерна, 87 | 107372,85 | ЭЛ | 107372,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Кукетский, Октябрьская, 1 | 114719,76 | ЭЛ | 114719,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 51 | 980044,29 | ЭЛ |  98044,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Зюкайка, ул. Тимирязева, 6а | 131265,68 | ХВС | 131265,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Верещагино, ул. К. Маркса, 8 | 150634,84 | ЭЛ | 150634,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Верещагино, ул. К. Маркса, 12 | 128011,60 | ЭЛ | 128011,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Верещагино, ул. К. Маркса, 10 | 89253,79 | ХВС | 89253,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Верещагино, ул. К. Маркса, 18 | 147556,89 | ЭЛ | 147576,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Верещагино, ул. Свердлова, 3 | 388764,51 | ЭЛ, ХВС | 189484,25199280,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Верещагино, ул. Ленина, 36 | 91380,16 | ЭЛ | 91380,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Верещагино, ул. К. Маркса, 20 | 1900667,93 | Эл | 190067,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Верещагино, ул. К. Маркса, 14 | 160075,17 | ЭЛ | 160075,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 92 | 70391,21 | ЭЛ | 70391,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 55а | 101033,73 | ЭЛ | 101033,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Верещагино, ул. Ленина, 38 | 63362,21 | ЭЛ | 63362,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 54 | 151743,72 | ХВС | 151743,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | п. Бородулино, ул. 1 Мая, 3 | 74275,85 | ХВС | 74275,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Верещагино, ул. О. Кошевого, 22 | 207398,07 | ЭЛ, ХВС | 101103,80106294,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Верещагино, ул. О. Кошевого, 24 | 207398,07 | ЭЛ, ХВС | 104057,58109437,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Верещагино, ул. Энергетиков, 5 | 74005,75 | ХВС | 74005,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Верещагино, ул. Свердлова, 16а | 53429,50 | ХВС | 53429,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Верещагино, ул. О. Кошевого, 24 | 101150,50 | ЭЛ | 106343,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | п. Зюкайка, ул. Куйбышева, 39 | 143817,52 | ХВС | 143817,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Верещагино, ул. Ленина, 35 | 143817,52 | ЭЛ | 143817,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Верещагино, ул. Ленина, 39 | 150565,12 | ХВС | 150565,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Верещагино, ул. Ленина, 47 | 158029,54 | ХВС | 158029,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Верещагино, ул. Ленина, 45 | 151694,61 | ХВС | 151694,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Верещагино, ул. Октябрьская, 152 | 75577,21 | ХВС | 75577,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Верещагино, ул. Павлова, 22 | 110984,08 | ХВС | 110984,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Верещагино, ул. Южная, 1 | 64650,68 | ХВС | 64650,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Верещагино, ул. Ленина, 51 | 155868,79 | ХВС | 155868,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Верещагино, ул. Ленина, 41 | 155132,17 | ХВС | 15532,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 71 | 249573,89 | ТЕП | 249573,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Верещагино, ул. Ленина, 43 | 1199124,54 | ТЕП | 1199124,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Верещагино, ул. Лермонтова, 40а | 246486,71 | ТЕП | 246486,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 58а | 241449,74 | ТЕП | 241449,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Верещагино, ул. Тимирязева, 5а | 295014,97 | ТЕП | 295014,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 71а | 252227,78 | ТЕП | 252227,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 56а | 240529,0 | ТЕП | 240529,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Верещагино, ул. Южная, 3 | 157175,22 | ТЕП | 157175,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | п. Зюкайка, ул. Тимирязева, 5б | 301081,0 | ТЕП | 301081,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 97 | 286565,85 | ТЕП | 286565,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по** **МО «Верещагинский муниципальный район»»** **на 2019 год:** | **6502748,64** |  | **6502748,64** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 22 | 828114,79 | РК | 828114,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Верещагино, ул. Профинтерна, 87 | 773142,49 | РК | 773142,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Верещагино, ул. Павлова, 22а | 106078,41 | ЭЛ | 106078,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Верещагино, ул. Свердлова, 16а | 53429,54 | ХВС | 53429,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Верещагино, ул. Урицкого, 12 | 77138,49 | ЭЛ | 77138,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Верещагино, ул. Урицкого, 14 | 77978,98 | ЭЛ | 77978,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Верещагино, ул. Ленина, 35 | 143817,52 | ЭЛ | 143817,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Верещагино, ул. Урицкого, 16 | 76111,22 | ЭЛ | 76111,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Верещагино, ул. Южная, 1 | 61472,65 | ЭЛ | 61472,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | п. Зюкайка, ул. Куйбышева, 41 | 149582,97 | ХВС | 149582,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 95 | 237768,2 | ЭЛ, ХВС | 115513,83122254,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Верещагино, ул. Ленина, 37 | 485277,59 | ЭЛ, ТЕП | 339102,02146175,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Верещагино, ул. Лермонтова, 40 | 112182,24 | ЭЛ | 112182,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Верещагино, ул. Урицкого, 18 | 169406,22 | ЭЛ, ХВС | 82583,2886822,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 91 | 111720,70 | ХВС | 111720,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Верещагино, ул. Ленина, 43 | 543625,56 | ХВС | 543625,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Верещагино, ул. Строителей, 98 | 234679,62 | ТЕП | 234679,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Верещагино, ул. Ульяновская, 144 | 282124,65 | ТЕП | 282124,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | п. Зюкайка, ул. Мичурина, 16а | 166328,43 | ТЕП | 166328,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | с. Вознесенское, ул. 1 Мая, 1 | 257102,27 | ТЕП | 257102,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | с. Вознесенское, ул. 1 Мая, 3 | 473746,27 | ТЕП | 473746,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | с. Вознесенское, ул. Ленина, 42 | 138598,0 | ЭЛ | 138598,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Верещагино, ул. Карла Маркса, 83 | 346251,27 | ТЕП | 346251,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | п. Зюкайка, ул. Юбилейная, 4 | 597070,57 | ЭЛ | 597070,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3 **Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО, адрес МКД | площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по МО | **121981,5** | **5551,00** |  |  |  |  | **77** |  |  |  | **20122088,11** | **20122088,11** |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2017 г. | **38013,9** | 254 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | **4563245,65** | **4563245,65** |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2018 г. | 18412,6 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | **9056093,82** | **9056093,82** |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2019 г. | **14216,4** | **733** | 0 | 0 | 0 | **24** | **24** | 0 | 0 | 0 | **6502748,64** | **6502748,64** |