Приложение

к муниципальному проекту

«Безопасность дорожного движения

в Верещагинском городском округе»

|  |
| --- |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **муниципального проекта** |
|  |
| **"Безопасность дорожного движения в Верещагинском городском округе"** |
| 1. Основные положения |
| Наименование муниципального проекта | Безопасность дорожного движения в Верещагинском городском округе |
| Краткое наименование муниципальногопроекта | Безопасность дорожного движения | Срок начала иокончания проекта | 2020-2024 |
| 2. Цель и показатели муниципального проекта |  |  |
|  |
| Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения в к 2024 году. |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения |
| 1.1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, ЧЕЛ | Основной показатель | 20,14 | 2017 | 16,92 | 15,14 | 12,99 | 9,92 | 4 |
|

|  |
| --- |
| 3. Финансовое обеспечение мероприятий муниципального проекта |
| Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242025 |

 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 8 |
| **1** | **Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий** |
| 1.1 | Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 0,0 | 697,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 697,7 |
| 1.1.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,0 | 697,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 697,7 |
| 1.2 | Разработка проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки | 0,0 | 687,0 | 1 603,0 | 0,0 | 0,0 | 2 290,0 |
| 1.2.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,0 | 687,0 | 1 603,0 | 0,0 | 0,0 | 2 290,0 |
| 1.3 | Паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 1.3.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 1.4 | Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов | 33 206,3 | 33 206,3 | 41 006,9 | 41 006,9 | 41 006,9 | 189 433,3 |
| 1.4.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 33 206,3 | 33 206,3 | 41 006,9 | 41 006,9 | 41 006,9 | 189 433,3 |
| 1.5 | Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов | 30 164,8 | 28 872,2 | 30 907,7 | 30 907,7 | 30 907,7 | 151 760,1 |
| 1.5.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 30 164,8 | 28 872,2 | 30 907,7 | 30 907,7 | 30 907,7 | 151 760,1 |
| 1.6 | Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 87 855,5 | 81 409,0 | 80 363,7 | 43 337,8 | 0,0 | 292 966,0 |
| 1.6.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 78 691,0 | 73 268,1 | 72 327,3 | 39 004,0 | 0,0 | 263 290,4 |
| 1.6.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 9164,5 | 8 140,9 | 8 036,4 | 4 333,8 | 0,0 | 29 675,6 |
| 1.7 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | 3 978,2 | 13 277,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 255,8 |
| 1.7.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 6 638,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 638,8 |
| 1.7.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 3 978,2 | 6 638,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 617,0 |
| 1.8 | Установка и обслуживание светофорных объектов | 882,3 | 336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 218,3 |
| 1.8.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 882,3 | 336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 218,3 |
| 1.9 | Устройство остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 1.9.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 1.10 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а так же устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 0,0 | 612,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,5 |
| 1.10.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,0 | 612,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,5 |
| **2** | **Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 0** |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 8 |
| 2.1 | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах** |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 8 |
| 3.1 | Создание и функционирование клубных формирований: юный помощник полиции, юный инспектор безопасности дорожного движения, юный пожарный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Проведение и участие в конкурсах, направленных на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий | 60,9 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,9 |
| 3.2.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края ) | 60,9 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,9 |
| 3.3 | Реализация мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 3.3.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 3.3.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края ) | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения (информационное сопровождение,** **профилактика)** |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 8 |
| 4.1 | Осуществление мониторинга (ежеквартально) за состоянием аварийности на дорогах округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов по предупреждению опасного поведения, формированию законопослушного поведения и негативного отношения участников дорожного движения к правонарушениям в сфере дорожного движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 8 |
| **Всего по муниципальному проекту, в том числе:** | 157 348,0 | 160 828,3 | 153 881,3 | 115 252,4 | 71 914,6 | 659 224,6 |
| межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 79 891,0 | 79 906,9 | 72 327,3 | 39 004,0 | 0,0 | 271 129,2 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края ) | 77 457,0 | 80 921,4 | 81 554,0 | 76 248,4 | 71 914,6 | 388 095,4 |